Zeitplan (Leon Horch, Said Dahdouh, Hendrik Wolf)

| Blockwoche | Leon | Said | Hendrik |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 / 4 (6h) | Datenbank aufsetzen (2h) Datenbank befüllen (2h) |  | Zeitplan (1h) Datenbank befüllen (2h) |
| 10 / 5 (8h) | Datenbeschaffung von JSON auf neue Datenbank umstellen (2h) Diagramme erstellen (4h) | Use Cases (2h) Diagramme erstellen (4h) | Datenbeschaffung von JSON auf neue Datenbank umstellen (2h) Diagramme erstellen (4h) |
| 10 / 6 (12h) | Update der Bestellungszeit (6h) Stornieren von Bestellung durch Mitarbeiter (4h) | Guthaben aufladen Popup (4h) Fehlerbehandlung wenn zu wenig Guthaben (4h) | Priorisieren für VIPs implementieren (4h) Nachrichtenklasse + einbauen(aktualisieren) der Benachrichtigungen (6h) |
| 12 / 1 (16h) | Dokumentation unterstützen (4h) Skalierung optional (8h) | Dokumentation aufsetzen (12h) | Dokumentation unterstützen (4h) Freigabe an Freunde erweitern (Erfolgsmeldung, Benachrichtigung) (2h) Skalierung optional (8h) |
| 12 / 2 (14h) | Präsentation vorbereiten (6h) | Präsentation vorbereiten (6h) | Präsentation vorbereiten (6h) |
| 12 / 3 (14h) |  |  |  |